Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante el desarrollo del Proyecto APT MiniMarket se han implementado las principales funcionalidades definidas en la fase de planificación. El sistema actualmente permite la gestión de productos, registro de ventas, control de stock, administración de clientes fiados, proveedores y generación de reportes, utilizando una aplicación de escritorio desarrollada en WinForms con base de datos MySQL Community Edition. El proyecto fue organizado mediante la metodología Scrum, estructurando el trabajo en dos sprints, lo que permitió avanzar de manera progresiva desde las funcionalidades base hasta la integración completa del sistema. A la fecha, los objetivos propuestos han sido cumplidos satisfactoriamente y el sistema se encuentra operativo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | La metodología utilizada fue Scrum, apoyada por las herramientas Microsoft Teams y Planner para la planificación, seguimiento y control del trabajo del equipo, permitiendo organizar las actividades por fases y sprints. |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas en este informe corresponden a: - Capturas del sistema MiniMarket funcionando (ventas, productos, fiados, reportes). - Evidencias de planificación y seguimiento en Microsoft Planner. - Diagramas UML y modelo de datos. - Evidencias de control de versiones mediante GitHub. Estas evidencias permiten dar cuenta del desarrollo efectivo del proyecto, demostrando la implementación de las funcionalidades comprometidas y la correcta aplicación de prácticas propias de la disciplina de Ingeniería en Informática, tales como el uso de metodologías ágiles, modelado de datos y validación funcional del sistema. Para resguardar la calidad del proyecto se aplicaron pruebas funcionales, validaciones de datos y revisiones constantes del código y la base de datos, asegurando la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que facilitaron el desarrollo del proyecto se encuentran la buena organización del equipo, el uso de herramientas colaborativas como Teams y Planner, y la aplicación de la metodología Scrum, que permitió un seguimiento constante del avance. Como dificultad, se presentaron algunos problemas técnicos asociados a la conexión con MySQL y al manejo de claves foráneas, los cuales fueron abordados mediante pruebas adicionales, revisión del modelo de datos y ajustes en las consultas SQL.

Actividades ajustadas o eliminadas: El plan de trabajo no requirió ajustes ni eliminación de actividades, ya que las tareas planificadas pudieron desarrollarse dentro de los plazos establecidos. Esto fue posible gracias a la correcta planificación inicial y al seguimiento constante del avance del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No se registraron actividades no iniciadas ni retrasadas, ya que todas las tareas definidas en el plan de trabajo fueron completadas según lo planificado, permitiendo cumplir con los objetivos del Proyecto APT sin afectar su desarrollo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.