|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? R: En general, hemos logrado cumplir gran parte de las actividades planificadas en la carta Gantt, especialmente las relacionadas con el levantamiento de requerimientos, el diseño inicial de la base de datos y el desarrollo de los primeros módulos del sistema. El avance ha sido progresivo y acorde a lo planificado en la fase inicial del proyecto. Entre los factores que han facilitado el desarrollo se encuentran la experiencia previa del equipo en programación y bases de datos, el uso de herramientas de desarrollo conocidas y la aplicación de una metodología ágil que permite ajustar el trabajo de forma incremental. Como factores que han dificultado el cumplimiento total de los plazos, se identifica principalmente la carga académica paralela y la disponibilidad de tiempo de los integrantes del grupo, lo que ha requerido reorganizar algunas actividades sin afectar los objetivos generales del proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? R: Las dificultades han sido abordadas principalmente mediante la reorganización del plan de trabajo y la priorización de tareas críticas para el avance del proyecto. Como equipo, hemos realizado ajustes en la distribución de actividades, reforzando la comunicación y apoyándonos mutuamente cuando alguno presenta menor disponibilidad de tiempo. Además, se ha optado por desarrollar prototipos funcionales y avances parciales, lo que permite validar el progreso sin retrasar el desarrollo general. A futuro, se continuará aplicando esta estrategia y se fortalecerá la planificación semanal para anticipar posibles dificultades.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? R: La evaluación del trabajo realizado hasta el momento es positiva, ya que se ha avanzado de manera constante en el desarrollo del proyecto y se han cumplido los objetivos parciales definidos para esta etapa. Destaco el compromiso del equipo, la aplicación de conocimientos técnicos y la capacidad de resolver problemas que han surgido durante el desarrollo. Como aspecto a mejorar, considero necesario optimizar la gestión del tiempo y profundizar en la documentación técnica del proyecto, con el fin de asegurar una mejor organización y facilitar las etapas posteriores de implementación y evaluación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? R: Tras analizar el avance del proyecto, surge la inquietud respecto a la profundidad técnica esperada para el módulo de predicción de datos y al nivel de complejidad adecuado para cumplir con los estándares de la asignatura Capstone. Una de las preguntas que nos gustaría plantear al docente es si el enfoque y alcance definido para este módulo es suficiente para evidenciar el logro de las competencias del perfil de egreso, o si se recomienda profundizar en alguna técnica específica de análisis o visualización de datos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? R: Actualmente, consideramos que la distribución de actividades sigue siendo adecuada, ya que cada integrante cumple un rol acorde a sus fortalezas y responsabilidades definidas en la fase anterior. No obstante, se ha identificado la necesidad de reforzar tareas relacionadas con pruebas del sistema y validación con el usuario final, por lo que estas actividades podrían ser compartidas entre los integrantes para asegurar un mejor control de calidad del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? R: La evaluación del trabajo grupal es positiva, ya que existe una buena comunicación, disposición al trabajo colaborativo y compromiso con los objetivos del proyecto. Se destaca la capacidad del equipo para organizarse, distribuir tareas y apoyarse frente a dificultades técnicas o de tiempo. Como aspecto a mejorar, se identifica la necesidad de formalizar con mayor frecuencia instancias de seguimiento y coordinación, lo que permitiría optimizar la planificación y anticipar posibles retrasos en el desarrollo del proyecto.