Daily Scrum – Proyecto MiniMarket

Institución: Duoc UC
Carrera: Ingeniería en Informática
Asignatura: Capstone
Proyecto: MiniMarket
Metodología: Scrum

## 1. Introducción

El Daily Scrum corresponde a una reunión diaria de corta duración cuyo objetivo es sincronizar al equipo Scrum, revisar el avance del trabajo y detectar impedimentos. A continuación, se presentan registros representativos de las reuniones realizadas durante los sprints del proyecto MiniMarket, como evidencia del seguimiento del desarrollo.

## 2. Registros Daily Scrum – Sprint 1

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18-09 | Mathieu Guajardo | Coordinación de tareas y revisión Planner | Seguimiento del Sprint | Sin impedimentos |
| 18-09 | Nicolás | Avance en módulo de ventas | Implementar detalle de ventas | Ninguno |
| 18-09 | Darien | CRUD productos y stock | Validar conexión MySQL | Error menor de conexión |
| 25-09 | Nicolás | Detalle de ventas finalizado | Pruebas de stock | Ninguno |
| 25-09 | Darien | Corrección consultas SQL | Integrar stock automático | Ninguno |

## 3. Registros Daily Scrum – Sprint 2

| Fecha | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-10 | Mathieu Guajardo | Revisión avances Sprint 2 | Coordinar pruebas | Sin impedimentos |
| 23-10 | Nicolás | Clientes fiados implementados | Probar cargos y abonos | Ninguno |
| 23-10 | Darien | Módulo proveedores | Integrar reportes | Ninguno |
| 05-11 | Nicolás | Reportes por fecha | Pruebas finales | Ninguno |
| 05-11 | Darien | Corte de caja | Exportación reportes | Ninguno |

## 4. Resultado del Daily Scrum

Los Daily Scrum permitieron mantener una comunicación constante entre los integrantes del equipo, identificar oportunamente impedimentos técnicos y coordinar el trabajo diario, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de cada sprint.