Product Backlog – Proyecto MiniMarket

Institución: Duoc UC
Carrera: Ingeniería en Informática
Asignatura: Capstone
Proyecto: MiniMarket
Metodología: Scrum

## 1. Descripción del Product Backlog

El Product Backlog corresponde a la lista priorizada de requerimientos del sistema MiniMarket. Este backlog fue construido en base a las funcionalidades reales desarrolladas durante el proyecto y representa las necesidades del negocio del minimarket, organizadas según su valor y prioridad.

## 2. Product Backlog del Proyecto

| ID | Historia de Usuario | Descripción | Prioridad | Sprint | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Autenticación de usuarios | Permite iniciar sesión y controlar accesos al sistema | Alta | Sprint 1 | Completado |
| PB-02 | Gestión de productos | Crear, editar y eliminar productos | Alta | Sprint 1 | Completado |
| PB-03 | Registro de ventas | Registrar ventas con cálculo automático de totales | Alta | Sprint 1 | Completado |
| PB-04 | Detalle de ventas | Asociar productos y cantidades a una venta | Alta | Sprint 1 | Completado |
| PB-05 | Control de stock | Descontar stock automáticamente al vender | Alta | Sprint 1 | Completado |
| PB-06 | Clientes fiados | Gestionar cargos y abonos de clientes | Media | Sprint 2 | Completado |
| PB-07 | Proveedores | Registrar proveedores y movimientos | Media | Sprint 2 | Completado |
| PB-08 | Reportes de ventas | Generar reportes por fecha | Media | Sprint 2 | Completado |
| PB-09 | Corte de caja | Realizar cierre diario de caja | Alta | Sprint 2 | Completado |
| PB-10 | Exportación de reportes | Exportar reportes a archivos | Baja | Sprint 2 | Completado |

## 3. Priorización del Backlog

La priorización del Product Backlog se realizó considerando el valor de negocio y la dependencia entre funcionalidades. Las historias relacionadas con ventas y control de stock fueron abordadas en el Sprint 1, mientras que las funcionalidades de apoyo y análisis fueron desarrolladas en el Sprint 2.