Sprint Backlog – Proyecto MiniMarket

Institución: Duoc UC
Carrera: Ingeniería en Informática
Asignatura: Capstone
Proyecto: MiniMarket
Metodología: Scrum

## 1. Introducción

El Sprint Backlog corresponde al conjunto de tareas técnicas seleccionadas desde el Product Backlog para ser desarrolladas durante cada sprint. Este documento detalla las actividades realizadas por el equipo Scrum para cumplir los objetivos definidos en el Sprint Planning.

## 2. Sprint Backlog – Sprint 1

Duración: 16 de septiembre – 13 de octubre
Objetivo: Implementar las funcionalidades base del sistema MiniMarket.

| Tarea | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Login y usuarios | Implementación de autenticación y control de accesos | Nicolás / Darien | Completado |
| Gestión de productos | CRUD de productos y stock inicial | Nicolás / Darien | Completado |
| Registro de ventas | Ingreso de ventas y cálculo de totales | Nicolás / Darien | Completado |
| Detalle de ventas | Asociación de productos y cantidades a la venta | Nicolás / Darien | Completado |
| Control de stock | Descuento automático de stock al vender | Nicolás / Darien | Completado |

## 3. Sprint Backlog – Sprint 2

Duración: 21 de octubre – 17 de noviembre
Objetivo: Incorporar funcionalidades de control financiero y reportes.

| Tarea | Descripción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Clientes fiados | Gestión de cargos, abonos y saldos | Nicolás / Darien | Completado |
| Proveedores | Registro y control de movimientos con proveedores | Nicolás / Darien | Completado |
| Reportes | Generación de reportes de ventas por fecha | Nicolás / Darien | Completado |
| Corte de caja | Cierre diario y resumen de ventas | Nicolás / Darien | Completado |
| Exportación | Exportación de reportes a archivos | Nicolás / Darien | Completado |

## 4. Resultado del Sprint Backlog

Todas las tareas definidas en el Sprint Backlog de ambos sprints fueron completadas exitosamente, permitiendo la entrega de un sistema MiniMarket funcional y operativo.