Sprint Retrospective – Proyecto MiniMarket

Institución: Duoc UC
Carrera: Ingeniería en Informática
Asignatura: Capstone
Proyecto: MiniMarket
Metodología: Scrum

## 1. Introducción

La Sprint Retrospective es la ceremonia Scrum orientada a reflexionar sobre el proceso de trabajo del equipo, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. A continuación, se presentan las retrospectivas realizadas al cierre de cada sprint del proyecto MiniMarket.

## 2. Sprint Retrospective – Sprint 1

Periodo: 16 de septiembre – 13 de octubre
Objetivo del Sprint: Implementar funcionalidades base del sistema.

Aspectos positivos:

- Buena organización inicial del equipo.

- Comunicación constante entre los integrantes.

- Avance sostenido en el desarrollo de funcionalidades clave.

Aspectos a mejorar:

- Definir con mayor claridad las validaciones desde el inicio.

- Realizar pruebas más tempranas durante el desarrollo.

Acciones de mejora:

- Incorporar validaciones tempranas en el código.

- Planificar pruebas parciales durante el sprint.

## 3. Sprint Retrospective – Sprint 2

Periodo: 21 de octubre – 17 de noviembre
Objetivo del Sprint: Incorporar funcionalidades de apoyo y análisis.

Aspectos positivos:

- Mejor coordinación del equipo respecto al Sprint 1.

- Correcta integración de nuevas funcionalidades.

- Cumplimiento de los objetivos del sprint.

Aspectos a mejorar:

- Optimizar tiempos en la generación de reportes.

- Documentar antes las decisiones técnicas.

Acciones de mejora:

- Mejorar la documentación técnica.

- Optimizar consultas SQL para reportes.

## 4. Conclusión de la Sprint Retrospective

Las retrospectivas permitieron al equipo identificar oportunidades de mejora y aplicar acciones concretas para optimizar el proceso de desarrollo. Este enfoque contribuyó al éxito del proyecto MiniMarket y al fortalecimiento del trabajo colaborativo.